SPRING PLANNING

| Mã sprint | 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 7/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 12/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

### Mục tiêu của Sprint này là hoàn thiện các chức năng quản trị hệ thống cho ứng dụng đặt vé máy bay, giúp admin có thể quản lý toàn bộ thông tin chuyến bay, tài khoản người dùng và doanh thu một cách hiệu quả.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-24 | Đăng nhập hệ thống quản trị | Thấp | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh | Done |
| US-25 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem/sửa/xóa | Cao | 4 | Huỳnh Dĩnh Tâm | Done |
| US-27 | Thêm/Sửa/Xóa chuyến bay (Flight) | Cao | 4 | Thái Vĩnh An | Done |
| US-29 | Xác nhận hoặc hủy booking | Trung bình | 3 | Phan Văn Anh Tuấn | Done |
| US-30 | Quản lý dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm) | Trung bình | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức | Done |
| US-31 | Xem báo cáo doanh thu theo chuyến bay/hãng hàng không | Cao | 4 | Huỳnh Dĩnh Tâm | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / Tool / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI (Trang quản trị, Quản lý khách hàng, Quản lý chuyến bay, Booking, Báo cáo) | Nguyễn Thị Băng Thanh | 20/10/2025 | Figma, XML Layout, Material Components |
| Viết API đăng nhập cho hệ thống quản trị | Nguyễn Thị Băng Thanh | 20/10/2025 | Firebase Authentication, Firebase Firestore |
| Phát triển chức năng Quản lý tài khoản khách hàng (xem/sửa/xóa) | Huỳnh Dính Tâm | 21/10/2025 | Firebase Firestore, RecyclerView, Adapter |
| Xây dựng module Thêm/Sửa/Xóa chuyến bay (Flight) | Thái Vĩnh An | 21/10/2025 | Firebase Firestore, RecyclerView, DialogFragment |
| Chức năng xác nhận hoặc hủy booking | Phan Văn Anh Tuấn | 22/10/2025 | Firebase Firestore, Query Filter |
| Quản lý dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn, bảo hiểm) | Lê Nguyễn Chính Đức | 22/10/2025 | Firebase Firestore, View Binding |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro:

- Firebase Firestore quá tải do truy vấn dữ liệu lớn (báo cáo, danh sách booking).

- Dữ liệu giữa các collection (Flights – Bookings – Users) chưa đồng bộ hoàn toàn.

- Lỗi phân quyền giữa người dùng và admin khi đăng nhập hệ thống.

- Giao diện quản trị phức tạp, dễ gây lỗi khi cập nhật nhiều trường dữ liệu.

- Biện pháp:

- Tối ưu truy vấn Firestore bằng cách giới hạn dữ liệu hiển thị, dùng pagination hoặc limit().

- Đảm bảo mọi thay đổi (xoá chuyến bay, huỷ booking) đều cập nhật tự động qua trigger hoặc transaction.

- Kiểm tra kỹ vai trò tài khoản (role-based login) bằng Firebase Authentication.

- Kiểm thử UI trước khi release để tránh lỗi giao diện và dữ liệu hiển thị sai.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

- Thêm các module quản lý nâng cao cho admin gồm: Booking, Dịch vụ bổ sung, Báo cáo doanh thu.

- Nâng cấp trang đăng nhập hệ thống quản trị có phân quyền (Admin/User).

- Lý do cập nhật:

- Dựa trên yêu cầu từ nhóm quản trị hệ thống, cần mở rộng thêm các tính năng hỗ trợ điều hành.

- Cải thiện khả năng quản lý tổng thể của ứng dụng: từ khách hàng → chuyến bay → booking → doanh thu.