SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 1 week

Thành viên tham gia:

- Thái Vĩnh An

- Lê Nguyễn Chính Đức

1. Điều gì đã làm tốt

- Làm đầy đủ, đúng hạn, giao tiếp tốt

2. Điều gì chưa tốt

- Test chưa đủ

3. Những cản trở gặp phải

- Lịch học cá nhân trùng giờ nên khó họp nhóm đầy đủ

- Chưa có quy trình review code rõ ràng

4. Bài học rút ra

Cần phân chia công việc chi tiết hơn để tránh chồng chéo

Daily meeting giúp cả nhóm nắm tiến độ tốt hơn

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

Họp daily đúng giờ, ngắn gọn

Thêm bước review code + test case trước khi merge

Ghi log lại những bug tìm được để cải thiện

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thái Vĩnh An | Thiết kế Database + code | 90 | 9/10 | Làm việc chủ động, hỗ trợ tốt | 9/10 |
| Lê Nguyễn Chính Đức | Thiết kế giao diện + code | 90 | 9/10 | Hoàn thành tốt, cần test kỹ hơn | 9/10 |