SPRING PLANNING4

| Mã sprint | 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 30/9/2025 |
| Thời gian kết thúc | 07/10/2025 |

- Mục tiêu Sprint

### Mục tiêu của Sprint này là hoàn thiện các chức năng cốt lõi liên quan đến người dùng và hệ thống tìm kiếm chuyến bay, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ ổn định trên Firebase.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Trung bình | 2 | Thái Vĩnh An | Done |
| US-25 | Quản lý tài khoản khách hàng (xem/sửa/xóa) | Cao | 4 | Thái Vĩnh An | Done |
| US-08 | Tìm chuyến bay theo ngày khởi hành | Trung bình | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức | Done |
| US-09 | Tìm chuyến bay theo điểm đi điểm đến | Trung bình | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức | Done |
| US-10 | Tìm chuyến bay khứ hồi | Trung bình | 3 | Lê Nguyễn Chính Đức | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / Tool / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI (Trang hồ sơ cá nhân, trang quản lý khách hàng) | Nguyễn Thị Băng Thanh | 07/10/2025 | Figma, XML Layout, Material Components |
| Tạo chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân (US-04) | Thái Vĩnh An | 07/10/2025 | Firebase Firestore, Firebase Storage |
| Xây dựng tính năng Quản lý tài khoản khách hàng (thêm/sửa/xóa) (US-25) | Thái Vĩnh An | 07/10/2025 | Firebase Firestore, RecyclerView, Adapter |
| Tạo chức năng Tìm chuyến bay (US-09) | Lê Nguyễn Chinh Đức | 07/10/2025 | Firebase Firestore, Query Filter, SearchView |
| Chức năng Tìm chuyến bay theo điểm đi – điểm đến (US-08) | Lê Nguyễn Chinh Đức | 07/10/2025 | Firebase Firestore, RecyclerView |
| Tạo chức năng Tìm chuyến bay khứ hồi (US-10) | Lê Nguyễn Chinh Đức | 07/10/2025 | Firebase Firestore, ViewPager, TabLayout |
| Kiểm thử toàn bộ các tính năng | Nguyễn Thị Băng Thanh | 22/09/2025 | Android Emulator, JUnit, Manual Testing |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro:

- Firebase Firestore bị giới hạn đọc/ghi nếu vượt quá quota miễn phí, gây lỗi khi truy xuất danh sách chuyến bay hoặc tài khoản.

- Sai cấu trúc dữ liệu Firestore dẫn đến lỗi khi load danh sách hoặc tìm kiếm chuyến bay.

- Xung đột dữ liệu khi nhiều người cùng cập nhật hồ sơ hoặc danh sách khách hàng.

- Hiệu năng tìm kiếm chuyến bay chậm nếu không tối ưu query hoặc index.

- Firebase Authentication mất kết nối tạm thời, làm gián đoạn quá trình xác thực tài khoản

- Biện pháp:

- Giới hạn số lượt đọc/ghi mỗi truy vấn, sử dụng pagination hoặc query filter để giảm tải Firestore.

- Kiểm tra kỹ structure collection & document trước khi deploy (đảm bảo đồng nhất giữa các module).

- Áp dụng transaction hoặc batch write khi cập nhật hồ sơ để tránh xung đột dữ liệu.

- Thiết lập composite index cho các trường tìm kiếm (ví dụ: diemDi và diemDen).

- Bật cơ chế retry và xử lý lỗi kết nối tạm thời trong hàm đăng nhập, tìm kiếm, hoặc cập nhật hồ sơ.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Bổ sung thêm US-25 (Quản lý tài khoản khách hàng) để hỗ trợ tính năng quản trị người dùng.

- Nâng cấp chức năng tìm chuyến bay (US-08, US-09, US-10) với khả năng tìm theo nhiều điều kiện và khứ hồi.

- Hoàn thiện chức năng quản lý hồ sơ cá nhân (US-04) liên kết dữ liệu với Firestore.