SPRING PLANNING

| Mã sprint | 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 14/09/2005 |
| Thời gian kết thúc | 20/09/2025 |

- Mục tiêu Sprint

### Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân cơ bản cho người dùng.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng ký bằng số điện thoại | Trung bình | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh | Done |
| US-02 | Đăng nhập bằng số điện thoại | Trung bình | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh | Done |
| US-03 | Đăng nhập bằng GG | Trung bình | 2 | Nguyễn Thị Băng Thanh | Done |
| US-04 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Trung bình | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm | Done |
| US-05 | Đổi mật khẩu | Trung bình | 2 | Huỳnh Dĩnh Tâm | Done |
| US-06 | Quên mật khẩu( reset qua email) | Trung bình | 3 | Huỳnh Dĩnh Tâm | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ / Tool / Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI (Login, Register, Profile) | Nguyễn Thị Băng Thanh | 20/09/2025 | Figma, XML Layout, Material Components |
| Viết API đăng nhập/đăng ký bằng Firebase | Nguyễn Thị Băng Thanh | 20/09/2025 | Firebase Authentication, Firebase Realtime Database |
| Đăng nhập bằng Google | Nguyễn Thị Băng Thanh | 20/09/2025 | Firebase Auth + Google Sign-In API |
| Chức năng quản lý hồ sơ cá nhân | Huỳnh Dính Tâm | 20/10/2025 | Firebase Firestore, Glide (load ảnh) |
| Chức năng đổi mật khẩu | Huỳnh Dính Tâm | 20/09/2025 | Firebase Auth (updatePassword) |
| Chức năng quên mật khẩu (reset qua email) | Huỳnh Dính Tâm | 20/10/2025 | Firebase Auth (sendPasswordResetEmail) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro:

Firebase Authentication bị giới hạn do cấu hình sai SHA-1.

Người dùng bị lỗi xác thực OTP hoặc không nhận email reset.

Dữ liệu không đồng bộ giữa Authentication và Firestore.

- Biện pháp:

Kiểm tra lại cấu hình SHA-1, bật Sign-in Methods trong Firebase Console.

Test nhiều lần chức năng OTP & Email Reset trước khi phát hành.

Viết hàm đồng bộ tự động sau khi đăng ký tài khoản để lưu thông tin vào Firestore.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Thêm tính năng đăng nhập bằng Google và reset mật khẩu qua email.

- Lý do cập nhật: Nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ nhiều hình thức đăng nhập linh hoạt hơn.