SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 1 week

Thành viên tham gia:

Huỳnh Dĩnh Tâm

Nguyễn Thị Băng Thanh

1. Điều gì đã làm tốt

- Làm đầy đủ, đúng hạn, giao tiếp tốt

2. Điều gì chưa tốt

- Test chưa đủ

3. Những cản trở gặp phải

- Lịch học cá nhân trùng giờ nên khó họp nhóm đầy đủ

- Chưa có quy trình review code rõ ràng

4. Bài học rút ra

Cần phân chia công việc chi tiết hơn để tránh chồng chéo

Daily meeting giúp cả nhóm nắm tiến độ tốt hơn

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

Họp daily đúng giờ, ngắn gọn

Thêm bước review code + test case trước khi merge

Ghi log lại những bug tìm được để cải thiện

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Băng Thanh | Thiết kế Database + code Register | 90 | 9/10 | Làm việc chủ động, hỗ trợ tốt | 9/10 |
| Huỳnh Dĩnh Tâm | Thiết kế giao diện + code Login | 90 | 9/10 | Hoàn thành tốt, cần test kỹ hơn | 9/10 |